开发周期4.21-5.6（确保功能完善，运行正常）
提交日期：5.7-5.18（提交内容：项目作品汇总表，需求分析文档，设计文档、代码包、3-5min演示视频，所有内容在此期间完成并提交）
# 预期：
1、界面：
2、功能
3、客户端与服务器：

# 规划：
4.21-4.22看官方文档
网址一：https://v-play.net/level-editor/
网址二：https://v-play.net/doc/v-play-demos-platformerwithleveleditor-example/?utm_medium=app&utm_source=vplay-samples-app

4.23-4.25理解例子的代码
4.26游戏设计与实现分工。
4.27-5.6做具体实现。

5.7
改进目标：
1、为游戏生成本地关卡、并且只有当一个用户只有通关前面的关卡后才能进入下一关。
2、目前关于账户问题应该做到如下几点：
1）当用户以新账户进入系统时，应该所有的关卡都是被锁住的。
2）以老账户进入系统时，通关情况应该为该账户之前的状况。
3）社区账户这块目前先不和本地账户绑定（无关）
3、增加游戏界面的交互对象
4、界面美化与代码重构。

相应工作
1、开发者本地关卡设计（设计并导出为json文件）
2、增加实体交互对象 廖涔陈
3、关卡加锁，解锁情况与账户绑定。 闵
4、界面美化与素材替换（声音、图片） player 行走动画 关卡设计 肖
5、代码是否需要重构？

顺序：
1、1）设计实体、2）界面美化与素材替换、3）地图设计，参考其他游戏
2、关卡设计
3、关卡加锁

新增实体：
1、跳跳砖（顶起来之后又落下来）（1、顶了会出花 、金币，花为无敌时间2、顶了无反应）